PLAN DE PROYECTO

## Plataforma Web para la Optimización de la Gestión del TUPA de la UNSAAC

## 1. CARÁTULA

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Universidad | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco |
| Programa Académico | Ingeniería Informática y de Sistemas |
| Asignatura | Desarrollo de Software I |
| Docentes responsables | Mtro. Luis Álvaro Monzón Condori — Mtro. Julio Vladimir Quispe Sota |
| Proyecto | Plataforma Web para la Optimización de la Gestión del TUPA de la UNSAAC |
| Semestre académico | 2026 - 2 |
| Entrega | Entrega Semestral Nro. 01 — Plan de Proyecto |
| Integrantes | [Nombre 1] — [Código] / [Nombre 2] — [Código] / [Nombre 3] — [Código] |
| Fecha de entrega | 27 de octubre de 2026 |
| Atributo a medir | AG_C12 — Aplica Teoría de la Ciencia de la Computación |

## 2. PRESENTACIÓN

El presente plan de proyecto describe la formulación y planificación del desarrollo de una Plataforma Web para la Optimización de la Gestión del TUPA de la UNSAAC, solución propuesta por el equipo de trabajo para la asignatura Desarrollo de Software I del semestre 2026-2.

El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco define los procedimientos, requisitos, costos y plazos que rigen la atención a la comunidad universitaria. Actualmente, la gestión de dichos procedimientos presenta limitaciones de accesibilidad, seguimiento, organización y experiencia de usuario, lo que genera demoras, confusión y sobrecarga administrativa.

La solución propuesta es una plataforma web moderna, intuitiva y centralizada que permite a los estudiantes y al personal administrativo consultar procedimientos, registrar solicitudes digitales, dar seguimiento al estado de sus trámites en línea y recibir notificaciones, además de contar con un panel de control para las oficinas administrativas con reportes y estadísticas.

Este documento establece el ámbito de aplicación, la problemática, los objetivos, la metodología de trabajo (Scrum), las actividades, la infraestructura, los recursos, el cronograma, el presupuesto, los participantes y el prototipado de la solución.

## 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN O INFLUENCIA

### 3.1. Ámbito funcional

La plataforma abarca la gestión digital de los procedimientos administrativos definidos en el TUPA de la UNSAAC, incluyendo:

Consulta pública del catálogo TUPA: procedimientos, requisitos, costos, plazos y unidades responsables.

Registro de solicitudes digitales: inicio en línea de trámites con carga de documentos.

Seguimiento de trámites: consulta del estado y historial de cada solicitud.

Notificaciones: alertas sobre cambios de estado de los procedimientos.

Gestión y validación de documentos digitales: carga, revisión y validación por parte de las oficinas.

Panel administrativo: módulo de trabajo para el personal de las oficinas responsables.

Reportes y estadísticas: métricas de trámites procesados para la toma de decisiones.

### 3.2. Ámbito de influencia (usuarios)

| Usuario | Descripción |
| --- | --- |
| Estudiantes de la UNSAAC | Consultan requisitos, registran solicitudes y dan seguimiento a sus trámites |
| Personal administrativo | Validan documentos, procesan solicitudes y emiten respuestas |
| Oficinas del TUPA | Gestionan sus procedimientos, generan reportes y estadísticas |
| Comunidad universitaria | Accede a la información pública del TUPA desde cualquier dispositivo |

### 3.3. Ámbito institucional y geográfico

La plataforma está dirigida a la UNSAAC (sede Cusco), con influencia potencial en las facultades y oficinas administrativas que intervienen en los procedimientos del TUPA. Al ser una plataforma web, su acceso es 24/7 desde cualquier lugar con conexión a Internet, superando la restricción de la atención presencial.

### 3.4. Ámbito temporal

El desarrollo del proyecto se ejecuta durante el semestre académico 2026-2, con entregas parciales el 27 de octubre de 2026 (Plan de Proyecto y GUIs) y la entrega final de la aplicación en la segunda unidad (fecha por definir).

## 4. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

### 4.1. Situación actual

La UNSAAC cuenta con un sistema para la gestión de procedimientos administrativos del TUPA. Sin embargo, dicho sistema presenta limitaciones en cuanto a accesibilidad, seguimiento de trámites, organización de la información y experiencia de usuario, lo que dificulta una gestión eficiente tanto para los estudiantes como para el personal administrativo.

### 4.2. Problemas identificados

Accesibilidad limitada: los usuarios no pueden consultar requisitos ni registrar solicitudes de forma remota y eficiente.

Falta de seguimiento: los usuarios no pueden verificar el estado de sus trámites de manera oportuna, lo que genera incertidumbre.

Desorganización de la información: los requisitos, costos y plazos no están presentados de forma clara y estandarizada.

Deficiente experiencia de usuario: la interfaz actual no es intuitiva ni moderna.

Validaciones manuales: algunos procesos administrativos aún requieren validaciones manuales sin soporte digital adecuado.

Falta de integración entre oficinas: no existe una integración adecuada entre las distintas unidades responsables de los procedimientos.

Consultas presenciales constantes: los usuarios acuden de manera recurrente a las oficinas para consultar información que debería estar disponible en línea.

### 4.3. Consecuencias

Demoras en la atención a la comunidad universitaria.

Sobrecarga administrativa del personal de las oficinas.

Experiencia poco eficiente para estudiantes y personal.

Dificultad para obtener indicadores y estadísticas de gestión.

### 4.4. Solución propuesta

Desarrollar una plataforma web moderna, intuitiva y centralizada que optimice la gestión del TUPA de la UNSAAC, permitiendo la consulta de procedimientos, el registro y seguimiento digital de trámites, las notificaciones de estado, la gestión validada de documentos y la generación de reportes para las oficinas administrativas.

## 5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

### 5.1. Objetivo general

Desarrollar una plataforma web de gestión del TUPA de la UNSAAC para mejorar la administración de trámites, el acceso a la información y el seguimiento de procedimientos administrativos.

### 5.2. Objetivos específicos

| Nro. | Objetivo específico |
| --- | --- |
| 1 | Mejorar la interfaz y experiencia de usuario de la plataforma actual |
| 2 | Facilitar la consulta de procedimientos, requisitos y costos del TUPA |
| 3 | Optimizar el registro y seguimiento de trámites administrativos |
| 4 | Implementar notificaciones sobre el estado de los procedimientos |
| 5 | Mejorar la gestión y validación de documentos digitales |
| 6 | Implementar un panel de control más eficiente para las oficinas administrativas |
| 7 | Generar reportes y estadísticas de trámites procesados |
| 8 | Garantizar accesibilidad y disponibilidad de la plataforma web |

## 6. METODOLOGÍA

### 6.1. Metodología de desarrollo: Scrum

El equipo utilizará la metodología Scrum (marco ágil), complementada con prácticas de ingeniería de software:

Sprints de 1 a 2 semanas con objetivos claros.

Roles: Product Owner ([Nombre]), Scrum Master ([Nombre]), Equipo de desarrollo (todos).

Artefactos: Product Backlog, Sprint Backlog, Incremento funcional.

Reuniones: Daily (breve, sincrónica o por chat), Sprint Planning, Sprint Review (demo), Retrospectiva.

Definición de Terminado (DoD): código revisado, probado, documentado y desplegado en el entorno de pruebas.

### 6.2. Marco de trabajo tecnológico (patrón de diseño de software)

Arquitectura: aplicación web client–server con API RESTful.

Patrón: MVC (Modelo–Vista–Controlador) en el backend para una arquitectura consistente y modular.

Principios: separación de capas, modularidad, validación de entradas, manejo centralizado de errores, seguridad (autenticación JWT, protección de rutas por rol).

### 6.3. Actividades principales

| Actividad | Descripción |
| --- | --- |
| Investigación y planificación | Investigar plataformas similares (trámites en línea de otras universidades) y definir requerimientos funcionales y no funcionales |
| Levantamiento de requerimientos | Entrevistas/documentación sobre el TUPA: procedimientos, requisitos, flujos y roles |
| Diseño de GUIs | Creación de interfaces en Figma y desarrollo de los componentes de interfaz |
| Diseño de base de datos | Modelamiento entidad-relación, esquema y migraciones |
| Desarrollo por módulos | Implementación modular: autenticación, catálogo TUPA, solicitudes, seguimiento, panel administrativo, reportes |
| Integración de módulos | Unificación de módulos independientes en el sistema completo |
| Pruebas de software | Pruebas unitarias, de integración y funcionales según especificaciones |
| Despliegue | Publicación de la aplicación en servidor en la nube (Render + Vercel) |
| Documentación | Documentación técnica y de usuario, registro del avance en Git |
| Demostración final | Presentación funcional de la plataforma desarrollada |

### 6.4. Infraestructura y recursos

| Recurso | Detalle | Costo |
| --- | --- | --- |
| Hardware | Computadoras personales de los integrantes, mínimo 8 GB RAM | S/ 0.00 (ya disponibles) |
| Conexión a Internet | Para desarrollo, Git y despliegue | Variable (ya disponible) |
| Repositorio | GitHub — control de versiones y flujo colaborativo | Gratis |
| Frontend (hosting) | Vercel — despliegue continuo desde GitHub | Gratis |
| Backend (hosting) | Render (free tier) — API RESTful en la nube | Gratis |
| Base de datos | Neon PostgreSQL (free tier) o Supabase | Gratis |
| Autenticación | JWT + bcrypt (implementación propia) | Gratis |
| Almacenamiento de documentos | Cloudinary (free tier) | Gratis |
| Correo de notificaciones | Nodemailer con cuenta Gmail | Gratis |
| Diseño y prototipado | Figma (plan gratuito) | Gratis |
| Gestión ágil | GitHub Projects / Trello | Gratis |
| Pruebas de API | Postman / Thunder Client (VS Code) | Gratis |
| Documentación | Markdown, Draw.io / Mermaid para diagramas | Gratis |
| Lenguajes y frameworks | JavaScript (Node.js, Express, React, Tailwind CSS), PostgreSQL | Gratis (open source) |

### 6.5. Evaluación y monitoreo

| Mecanismo | Descripción |
| --- | --- |
| Tablero Kanban en GitHub Projects | Seguimiento de tareas: Pendiente → En progreso → En revisión → Terminado |
| Sprint Review | Demostración funcional al cierre de cada sprint |
| Retrospectiva | Identificación de mejoras de proceso al final de cada sprint |
| Pruebas automatizadas | Suites de pruebas ejecutadas antes de cada integración |
| Registro en Git | Commits frecuentes y descriptivos; revisiones mediante Pull Requests |
| Revisión docente | Presentación de avances en las entregas parciales (27-10-2026) |

Indicadores de avance:

% de objetivos específicos cubiertos por módulo.

% de pruebas aprobadas.

Cumplimiento del cronograma por sprint.

Cantidad de funcionalidades integradas y documentadas.

### 6.6. Resultados esperados

Una plataforma web funcional para la consulta, registro, seguimiento y gestión del TUPA de la UNSAAC.

Interfaces modernas e intuitivas para estudiantes y personal administrativo.

Una base de datos diseñada que centralice procedimientos, solicitudes, documentos y usuarios.

Un sistema de notificaciones que informe a los usuarios sobre el estado de sus trámites.

Un panel administrativo con validación de documentos y gestión de procedimientos.

Reportes y estadísticas de trámites procesados para las oficinas.

La aplicación desplegada en un servidor en la nube, accesible 24/7.

Documentación técnica y de usuario completa del proyecto.

Repositorio en GitHub con control de versiones y flujo colaborativo.

## 7. PARTICIPANTES

### 7.1. Equipo interno

| Rol | Nombre | Función |
| --- | --- | --- |
| Desarrollador / Product Owner | [Nombre 1] | Frontend, requerimientos, priorización del backlog |
| Desarrollador / Scrum Master | [Nombre 2] | Backend, proceso ágil, integración |
| Desarrollador | [Nombre 3] | Base de datos, pruebas, documentación |

(Completar con nombres y códigos de los integrantes; eliminar filas sobrantes según el número de integrantes: 2 a 3 alumnos)

### 7.2. Equipo externo

| Colaborador | Vínculo | Aporte |
| --- | --- | --- |
| Mtro. Luis Álvaro Monzón Condori | Docente responsable | Asesoramiento académico y evaluación |
| Mtro. Julio Vladimir Quispe Sota | Docente responsable | Asesoramiento académico y evaluación |
| [Representante del TUPA / oficina] | Personal administrativo UNSAAC | Validación de requerimientos y flujos del TUPA |
| [Compañero externo, opcional] | Colaborador externo | Revisión de pruebas o apoyo en diseño |

## 8. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Duración: Semestre académico 2026-2.

Entregas parciales: 27 de octubre de 2026 (Plan de Proyecto e Implementación de GUIs).

Entrega final: Segunda unidad (fecha por definir) — desarrollo completo, despliegue, pruebas y documentación final.

Presupuesto: S/ 0.00 — el proyecto utiliza exclusivamente herramientas y servicios de nivel gratuito (free tier), equipo personal de los integrantes e infraestructura existente.

Propiedad intelectual: el código fuente desarrollado pertenece al equipo de trabajo y a la UNSAAC con fines académicos; se publicará en un repositorio de GitHub.

Control de versiones: todo el código será gestionado en GitHub con flujo colaborativo (ramas feature/*, revisión mediante Pull Requests, integración a main).

Reuniones de coordinación: semanales (presencial o remota) más daily breve durante los sprints.

Riesgos administrativos: disponibilidad de los integrantes, cambios de requerimientos y restricciones de los tiers gratuitos; se mitigarán con planificación por sprints y alternativas de herramientas.

## 9. CRONOGRAMA

### 9.1. Cronograma por entregas (según enunciado)

| Entrega | Descripción | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Entrega Semestral Nro. 01 | Plan de Proyecto | 27-10-2026 |
| Entrega Semestral Nro. 02 | Implementación de las GUIs, diseño de BD, Git, documentación de avance | 27-10-2026 |
| Entrega Semestral Nro. 03 | Desarrollo de la aplicación, pruebas, despliegue en la nube, documentación final | Por definir |

### 9.2. Cronograma de actividades (Sprints Scrum)

| Sprint | Periodo | Actividades principales | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 20 al 27 oct 2026 | Investigación, formulación del plan de proyecto, configuración de GitHub y herramientas | Plan de Proyecto entregado; entorno configurado |
| Sprint 1 | 27 oct al 03 nov 2026 | Diseño de GUIs en Figma, diseño de la base de datos (modelo E-R), estructura del proyecto | GUIs y modelo de BD entregados (Entrega 02) |
| Sprint 2 | 03 al 10 nov 2026 | Módulo de autenticación y usuarios; catálogo TUPA (consulta de procedimientos) | API y frontend de auth + catálogo funcionales |
| Sprint 3 | 10 al 17 nov 2026 | Registro de solicitudes, carga de documentos, seguimiento de trámites | Flujo completo de solicitud y seguimiento |
| Sprint 4 | 17 al 24 nov 2026 | Notificaciones, panel administrativo, validación de documentos | Módulos de oficina integrados |
| Sprint 5 | 24 nov al 01 dic 2026 | Reportes y estadísticas, pulido de UX, optimización y mejora del diseño | Funcionalidad completa |
| Sprint 6 | 01 al 08 dic 2026 | Pruebas, corrección de errores, despliegue en la nube, documentación final | Sistema desplegado y documentado (Entrega 03) |
| Demo final | 08 dic 2026 | Demostración funcional de la plataforma | Presentación final |

Nota: los periodos de los sprints 3 a 6 son estimados y se ajustarán según la fecha definitiva de la Entrega 03.

## 10. PRESUPUESTO

| Rubro | Descripción | Costo |
| --- | --- | --- |
| Hardware | Computadoras personales de los integrantes | S/ 0.00 |
| Internet | Conexión existente de los integrantes | S/ 0.00 |
| Hosting frontend | Vercel (free tier) | S/ 0.00 |
| Hosting backend | Render (free tier) | S/ 0.00 |
| Base de datos | Neon PostgreSQL / Supabase (free tier) | S/ 0.00 |
| Almacenamiento de archivos | Cloudinary (free tier) | S/ 0.00 |
| Correo electrónico | Cuenta Gmail para notificaciones | S/ 0.00 |
| Herramientas de desarrollo | VS Code, Node.js, React, Tailwind, Postman | S/ 0.00 |
| Control de versiones | GitHub | S/ 0.00 |
| Diseño y prototipado | Figma (plan gratuito) | S/ 0.00 |
| TOTAL |  | S/ 0.00 |

El proyecto no requiere inversión económica; se aprovechan herramientas open source y servicios con nivel gratuito, adecuados para el alcance académico.

## 11. PROTOTIPADO

### 11.1. Prototipado estático

Se realizará el diseño de baja y alta fidelidad de las interfaces principales en Figma:

Pantalla de inicio / portal público del TUPA.

Registro e inicio de sesión.

Catálogo de procedimientos (búsqueda, filtros, detalle con requisitos y costos).

Formulario de solicitud de trámite con carga de documentos.

Panel del estudiante (mis trámites, seguimiento, notificaciones).

Panel administrativo (bandeja de solicitudes, validación, gestión de procedimientos).

Reportes y estadísticas (tablas y gráficos).

### 11.2. Prototipado dinámico

En Figma se habilitará la presentación interactiva (modo Presentación) que simula la navegación real entre pantallas mediante enlaces e interacciones:

Flujo público: Inicio → Catálogo → Detalle de procedimiento → Iniciar sesión.

Flujo estudiante: Iniciar sesión → Nueva solicitud → Cargar documentos → Enviar → Seguimiento → Recibir notificación.

Flujo administrativo: Iniciar sesión → Bandeja de solicitudes → Revisar documentos → Validar/Rechazar → Registrar resolución → Ver reportes.

Este prototipo dinámico permitirá validar la experiencia de usuario y los flujos con los usuarios (estudiantes y personal) antes de la implementación, y servirá como guía visual para el desarrollo de las GUIs en la Entrega 02.

El enlace al prototipo dinámico de Figma se incluirá en la presentación de la Entrega 01: [enlace Figma]

Documento elaborado por el equipo de trabajo — [Nombres de los integrantes]

Desarrollo de Software I — Semestre 2026-2 — UNSAAC